Paul-arthur Vinzant

Andy Laloum Nicolas Da Silva

Rapport de projet

# Emploie du temps

| DATE | Avancement du projet | Problème rencontré |
| --- | --- | --- |
| 06/02 | Prise de connaissance du sujet à réaliser | Pas de soucis, sujet très claire |
| 07/01-08/02 | Liste de tous les choses obligatoires à coder ainsi que les idées originales pour le nom du site, style, couleur, … | Possibilité que certaine action que nous voulions faire serait trop dure a coder sans le savoir a l’avance |
| 12/02 | Réalisation sur papier d’un croquis du site avec les différentes possibilités ainsi que les choses esthétique | Pas de soucis, on était tous d’accord sur la manière de réalisé le projet |
| 13/02-17/02 | Écriture du html sur machine pour avoir tout le squelette du site avant de pouvoir faire le CSS | Parfois des décalages entre le html et le croquis réalisé (qui vont être régler plus tard) |
| 18/02 | Réalisation du CSS des pages secondaires (page administrateur, livreur et cuisinier) | Pas de soucis, étant que le CSS de ces pages n’a pas besoin d’être visuellement beau |
| 19/02-21/02 | Rédaction du CSS sur les pages principales du site, recherche des images à utiliser pour le site et regarder des tutoriels pour pouvoir réaliser des CSS plus techniques | Certain CSS étaient difficiles à réaliser au début mais après avoir appris ainsi que regarder des nombreux tutoriels, ces difficultés ont pu être dépassé |
| 22/02 | Embellissement du projet avec les dernières finitions | Certain bug encore présent et difficile a enlever mais pouvant être régler malgré tout |

| DATE | Avancement du projet | Problème rencontré |
| --- | --- | --- |
| 12/03 | Prise de connaissance du sujet à réaliser | Beaucoup de difficulté, surtout pour imaginer les objectifs |
| 13/03-17/03 | Liste de tous les choses obligatoires à coder en php ainsi que les différent json | Des changement permanent dans les différents codes car impossible de prévoir a l’avance |
| 18/03 | Observation sur d’autre site pour comprendre les principes de serveur et autres | Pas de soucis, on était tous d’accord sur la manière de comprendre le projet et sa mise en route |
| 20/03-26/03 | Début du json avec les pour pouvoir manipuler des données | Parfois des décalages entre le json et le php réalisé (qui vont devoir être régler plus tard) |
| 27/03 | Réalisation du php principales (page menu, admin) | D’énorme soucis sur l’approche |
| 29/03-04/04 | Rédaction du php sur les autres pages du site, Recherche fonctions et code à utiliser pour le site et regarder des tutoriels pour pouvoir réaliser des choses complètes avec le php plus techniques | Certain php étaient difficiles à réaliser au début mais après avoir appris ainsi que regarder des nombreux tutoriels et exemples, ces difficultés ont pu être dépassé, même si de nombreux bugs pouvaient persister |
| 5/04 | Rédaction de la fin du site avec du php pour tout ce qui est retour | Certain bug encore présent et difficile a enlever mais pouvant être régler malgré tout avec de meilleure connaissance |

Phase#1 :

Temps passé sur le projet cumulé : 40-45 heures

Andy : Réalisation des pages annexes (HTML et CSS), choix des couleurs et idées

Nicolas : Écriture du header et du footer ainsi que la réalisation de la partie média

(changement de l’affichage sur des plus petits écrans) et du menu

Paul-arthur : Création du site en croquis, écriture du rapport de projet, écriture de l’HTML sur les pages principales

Phase#2 :

Temps passé sur le projet cumulé : 40 heures

Andy : création du compte, gestion du profil et de la relation entre statut(client,admin,…)

Nicolas : gestion du menu,plat et traitement du paiement

Paul-arthur : écriture des json et la gestion des commandes

Nous avons décidé de stocker nos données dans des fichiers JSON. Voici la structure de ces derniers:

Uilisateurs.json :

| Clé | Type | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Entier | Identifiant unique généré à l'inscription. | 1 |
| nom | Chaîne | Nom de famille de l'utilisateur. | “Dupont |
| prenom | Chaîne | Prénom de l'utilisateur. | “Jean” |
| mdp | Chaîne | Mot de passe stocké en clair | “123456” |
| email | Chaîne | Adresse mail (sert d'identifiant de connexion). | “jean@mail.com” |
| rôle | Chaîne | Définit les permissions: admin, livreur, cuisinier, client, bloqué | “client” |
| tel | Chaîne | Numéro de téléphone de l'utilisateur. | “0607080901” |
| date | Chaîne | Date de naissance | “2006-01-31 |

menu.json :

| Clé | Type | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Entier | Id qui sert à différencier chaque repas lorsqu’on en cherche un en particulier | 1 |
| nom | Chaîne | Nom du plat | “oeuf de dragon de komodo” |
| prix | Flottant | Prix du plat | 9.00 |
| img | Chaîne | Chemin des fichiers permettant de récupérer l’image du plat | “image_plat/eoufs_de_dragon_de_komodo.png” |
| description | Chaîne | Description du plat | "Tomme de cave oubliée." |
| ingredient | Tableau | Contient tous les ingrédients présent dans le plat | ["Tomme de Cave Oubliée", "Asticots de Pulsar", "Peaux morts de Vieux Druide", "champignon de l'Abîme", "Spore de Mémoire"] |
| allergene | Tableau | Contient tous les allergènes présent dans le plat | ["lactose"] |

Commandes.json :

| Clé | Type | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Chaîne | Sert à connaître la commande si la même personne commandé 2 fois | Ififo2djd1 |
| Adresse | Chaîne | Adresse complète de la personne | “12 rue de lilas paris” |
| Nom | Chaîne | Pour reconnaître La personne avec son Nom | “Dupont” |
| Prenom | Chaîne | Pour reconnaître La personne avec Son prénom | “Jean” |
| Date(heure) | Chaîne | Donne L'heure de la commande | “19h34” |
| Date(jour) | Chaine | Donne La date de l'envoie | “10/12/2034” |
| Panier | Tableau | Les différents plats récupérer | [Tomme de Cave Oubliée", "Asticots de Pulsar", "Peaux morts de Vieux Druide", "champignon de l'Abîme", "Spore de Mémoire"] |
| Tel | Chaîne | pour récupérer le numéro du client | “0656565656” |

hiso_commande

| Clé | Type | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Chaîne | Donne La Date de reçu de la commande | “12/10/2034” |
| Panier | Tableau | Le panier que le client a pris dans sa commande | [Tomme de Cave Oubliée", "Asticots de Pulsar", "Peaux morts de Vieux Druide", "champignon de l'Abîme", "Spore de Mémoire"] |
| Nom/Prenom | Chaîne | Nom et prénom du client qui a passer la commande | “Jean Dupont” |